# Product management

Come metodo per lo sviluppo del nostro progetto abbiamo utilizzato Scrum, dividendoci i ruoli, di seguito definiti:

- Scrum master: Leonardo Cacciarru

- Redattore del product backlog: Joele Armati

- Sviluppatori:

  - Mourad Ait Taleb Nasseur

  - Robert Panaite

Sempre in base allo SCRUM abbiamo definito un product backlog in modo tale da definire e categorizzare quali funzioni debba avere il nostro progetto, inizialmente utilizzando il metodo MoSCoW, in modo tale da scremare le funzioni che ritenevamo inopportune e/o superflue e quali fossero fondamentali per il nostro programma, una volta definito ciò abbiamo creato un’altra tabella sempre in trello con il metodo Kanban.

Abbiamo anche definito i vari sprint sotto una scadenza prefissata (normalmente una settimana) ed al termine di questa una riunione con tutti i membri del gruppo presenti in modo da redigere lo sprint review, spostando le varie task dal backlog al do (definendo quindi lo sprint backlog).

Di seguito i vari Sprint review

Sprint 1 con scadenza il 14/11/2025

In questo sprint sono stati realizzati i file JSON che contengono i dati delle carte e delle classi enumerative che comprendono tutti gli effetti e i trigger di tutte le carte presenti nel gioco.

Sprint 2 con scadenza 26/11/2025

In questo sprint sono state realizzate le classi delle carte e altri componenti di gioco, in particolare la gestione degli effetti e dei trigger delle carte stesse. Inoltre, sono stati completati tutti i file JSON e sono stati realizzati i diagrammi dei casi d’uso e della macchina a stati.

Sprint 3 con scadenza 5/12/2025

In questo sprint è stato redatto il Project Plan e consegnato, e sono stati iniziati a implementare il sequence diagram, il temporal diagram e il communication diagram.

Sprint 4 con scadenza 12/12/2025

In questo sprint sono state implementate le classi Giocatore, Stato di Gioco e le ultime estensioni di carta, oltre a iniziare a implementare i metodi dell’esecutore effetti. Inoltre si è iniziato a preparare il software per il primo test.

Sprint 5 con scadenza 22/12/2025

In questo sprint sono state aggiustate le classi Horcrux e le varie classi Factory, i file JSON sono stati aggiornati con la durata dei Trigger per distinguere quelli che vengono rimossi a fine turno da quelli che rimangono attivi finché la carta non viene rimossa dal gioco, e sono stati implementati i primi casi di test.

Sprint 6 con scadenza 14/01/2026

In questo sprint sono stati corretti i casi di test e si è cominciato a implementare i metodi dell’esecutore effetti.

Sprint 7 con scadenza 22/01/2026

In questo sprint sono stati implementati i trigger da inserire all’interno del gioco, si è continuato con l’implementazione dei metodi dell’esecutore, si è proceduto alla realizzazione dell’interfaccia grafica e alla realizzazione dell’espansione.

Sprint 8 con scadenza 31/01/2026

In questo sprint conclusivo abbiamo sistemato gli ultimi dettagli del progetto. Le principali modifiche nel codice riguardavano dei bug che sono stati risolti in modo tempestivo.

Dopo ciò abbiamo fatto dei test a mano sulla parte grafica per assicurarci il pieno funzionamento.

Infine ci siamo concentrati sul completare tutta la documentazione relativa al codice.

Configuration managment

Identificazione della configurazione: In questa fase sono identificati i configuration Items, overo i componenti che compongono il sistema:

- Regolamento: L’insieme di regole che definiscono le transizioni di stato del sistema

- Componenti fisse: Tabellone, dadi e i segnalini che rappresentano l’interfaccia utente e i registri di stato.

- Carte: Suddivise in classi (Eroi, Malvagi, Arti Oscure, Negozio etc.) ogni carta è oggetto con attributi (costo, effetto, tipo) e i metodi (come le azioni attivate al gioco).

Controllo della configurazione: e il controllo della configurazione gestione dell’evoluzione del sistema durante il Runtime e tra le diverse sessioni:

- Meccaniche di Deck-Building: L’acquisizione di una nuova carta rappresenta una modifica alla configurazione del “sottosistema eroe”. Tale modifica è soggetta a vincoli di integrità (disponibilità di influenza) e validazione (limiti del mercato).

- Versione del Deck: Ogni rimescolamento del mazzo di scarto nel mazzo di pesca equivale a una nuova costruzione del mazzo giocatore, consolidamento le modifiche appropriate durante il ciclo del gioco precedente.

Audit e Verifiche: Per garantire che la configurazione corrente sia conforme ai requisiti del gioco, vengono eseguiti audit periodici:

- Fine turno: Verifica che tutte le funzioni obbligatorie come (effetto Malvagio e Arti Oscure) siano state eseguite correttamente prima di passare il controllo al giocatore successivo.

- Setup: Verifica dell’integrità del set di carte al termine di ogni anno per assicurare che la configurazione di partenza per l’anno successivo sia coerente con le specifiche.

Release Management: Il gioco segue un modello di Sviluppo Incrementale:

- Rilascio Progressione: Ogni anno (da 1 a 7) introduce nuovi moduli e aumenta la complessità del sistema.

Compatibilità: Il sistema è progettato per essere retrocompatibile; I componenti dell'Anno 1 rimangono validi e integrati negli anni successivi.

People Management and Team Organization

Il team di progetto è composto da quattro membri:

•	Leonardo Cacciarru – Scrum Master

•	Joele Armati – Product Backlog Manager

•	Mourad Ait Taleb Nasseur – Developer

•	Robert Panaite – Developer

Il ruolo di Scrum Master è ricoperto da Leonardo Cacciarru, che ha facilitato il lavoro del team e ha garantito il rispetto del framework Scrum. Inoltre, Leonardo ha sviluppato tutte le classi relative alla gestione degli effetti delle carte e ha supportato il team nella definizione dei file JSON contenenti i dati delle carte, contribuendo alla comprensione e alla corretta implementazione della logica di gioco.

Mourad Ait Taleb Nasseur ha sviluppato i file JSON e le classi associate alle carte di tipo Arti Oscure, Incantesimo e Luogo, contribuendo alla struttura dei contenuti di gioco. Inoltre si è occupato dell’implementazione della classe Giocatore e dell’inserimento dei trigger delle carte all’interno della logica di gioco.

Joele Armati, in qualità di responsabile del Product Backlog, ha curato la raccolta e la definizione dei requisiti. Sul lato tecnico, ha realizzato i file JSON relativi alle carte Oggetto, Alleato ed Eroe, oltre a quello dei Dadi, implementando inoltre le rispettive classi. Inoltre si è dedicato all’implementazione di tutti i metodi per i vari tipi di effetti presenti nell’esecutore.

Robert Panaite si è occupato dello sviluppo del file JSON relativo alle carte Malvagio e dell’implementazione della relativa classe, completando così il set delle tipologie di carte del gioco. Si è inoltre occupato della realizzazione dell’espansione Incanti e Pozioni.