# SW Life cycle

Come metodo per lo sviluppo del nostro progetto abbiamo utilizzato Scrum, dividendoci i ruoli, di seguito definiti:

- Scrum master: Leonardo Cacciarru

- Redattore del product backlog: Joele Armati

- Sviluppatori:

  - Mourad Ait Taleb Nasseur

  - Robert Panaite

Sempre in base allo SCRUM abbiamo definito un product backlog in modo tale da definire e categorizzare quali funzioni debba avere il nostro progetto, inizialmente utilizzando il metodo MoSCoW, in modo tale da scremare le funzioni che ritenevamo inopportune e/o superflue e quali fossero fondamentali per il nostro programma, una volta definito ciò abbiamo creato un’altra tabella sempre in trello con il metodo Kanban.

Abbiamo anche definito i vari sprint sotto una scadenza prefissata (normalmente una settimana) ed al termine di questa una riunione con tutti i membri del gruppo presenti in modo da redigere lo sprint review, spostando le varie task dal backlog al do (definendo quindi lo sprint backlog).

Di seguito i vari Sprint review

Sprint 1 con scadenza il 14/11/2025

In questo sprint sono stati realizzati i file JSON che contengono i dati delle carte e delle classi enumerative che comprendono tutti gli effetti e i trigger di tutte le carte presenti nel gioco.

Sprint 2 con scadenza 26/11/2025

In questo sprint sono state realizzate le classi delle carte e altri componenti di gioco, in particolare la gestione degli effetti e dei trigger delle carte stesse. Inoltre, sono stati completati tutti i file JSON e sono stati realizzati i diagrammi dei casi d’uso e della macchina a stati.

Sprint 3 con scadenza 5/12/2025